**BẢN NHẬN XÉT TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Kết quả dự định** | **Kết quả thực tế** | **Đánh giá** |
| 1  (18/3 – 25/3) | Tìm hiểu về công nghệ Angular, Spring boot | Tìm hiểu về công nghệ Angular, Spring boot | Đã hoàn thành |
| 2  (26/3 – 2/4) | Khảo sát yêu cầu hệ thống  Phân tích đặc tả yêu cầu phần mềm  Thiết kế cơ sở dữ liệu  Thiết kế giao diện cơ bản cho trang web | Khảo sát yêu cầu hệ thống  Thiết kế cơ sở dữ liệu  Thiết kế giao diện cơ bản cho trang web | Chưa hoàn thành đặc tả yêu cầu phần mềm |
| 3  (2/4 – 9/4) | Cài đặt chương trình (Admin) |  |  |
| 4  (10/4 – 16/4) |
| 5  (17/4 – 23/4) | Cài đặt chương trình (User) |  |  |
| 6  (24/4 – 30/4) |
| 7  (1/5 – 7/5) | Kiểm thử chương trình |  |  |
| 8  (8/5 – 14/5) | Triển khai |  |
| 9  (15/5 – 21/5) | Hoàn thiện báo cáo, sản phẩm |  |  |